DOCUMENTO TÉCNICO DE ARQUITECTURA

Contratos de Datos,

Integración Funnel↔CIL

& Plan de Implementación

Landing Funnel  ·  API Gateway  ·  Vytalix CIL  ·  CFE Dental

| Versión | 1.0 — Documento base de implementación |
| --- | --- |
| Fecha | Mayo 2026 |
| Repositorios | vytalix-landing (Vite+React) · vytalix-backend (Node+Express+PG) |
| Estado base | Landing: 12 secciones OK · Backend: CIL completo · Funnel: pendiente conectar |
| Próximo hito | Funnel integrado end-to-end con mocks controlados en 2 semanas |
| Stack | TypeScript 5 · React 18 · Zustand · Vite 6 · Express · PostgreSQL+RLS · Redis |

# 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO REAL DE CADA REPOSITORIO

Este diagnóstico se basa en el análisis directo del código fuente de ambos repositorios. No es teórico: cada ítem de la tabla siguiente tiene un archivo o ausencia de archivo verificable.

## 1.1 vytalix-landing — Lo que EXISTE vs lo que FALTA

| Artefacto | Archivo real | Estado |
| --- | --- | --- |
| Design System (tokens Tailwind) | tailwind.config.js + index.css | ✅ Funcional — paleta earth-tone completa |
| Componentes landing (12 secciones) | src/components/landing/*.tsx | ✅ Funcional — Navbar,Hero,Problem,Solution... |
| 45 preguntas test celular | QUESTIONS[] en tests.tsx | ✅ Lógica determinística correcta |
| Motor de scoring calcularScore() | tests.tsx (línea ~80) | ✅ Pesos, grupos, yearsBiological OK |
| AgeBot Facial — modal cámara | FaceAgeModal en tests.tsx | ⚠️ Mock: Math.random() — NO reproducible |
| Formulario CTA / Lead capture | cta.tsx handleSubmit | ⚠️ Mock: setTimeout 1.5s — NO envía datos |
| React Router configurado | main.tsx | ❌ Sin router — SPA de 1 página |
| Páginas del funnel (TestPage, etc.) | — | ❌ No existen como archivos |
| Store global Zustand | src/store/ | ❌ No existe — estado no persiste entre pasos |
| src/types/funnel.ts (contratos) | — | ❌ No existe — sin tipos compartidos |
| src/services/api/funnelApi.ts | — | ❌ No existe — sin capa de red |
| Mock layer aislada | — | ❌ Mocks mezclados con código de producción |
| Variables de entorno | — | ❌ Sin .env.example para el frontend |

## 1.2 vytalix-backend — Estado real post-auditoría

El SYSTEM_AUDIT.md declara READY FOR PARTNER DEMO. El código fuente confirma: server.ts completo, auth middleware JWT+RBAC, tenant middleware RLS, pipeline orchestrator 3 etapas, decision engine 5 reglas hardened + Framingham 2008, schema Prisma 526 líneas, RLS SQL migration, demo dataset frozen. Los gaps son de integración con el funnel, no del core clínico.

| GAP ID | Descripción | Archivo a crear/modificar |
| --- | --- | --- |
| G-F01 | No existe handler /api/funnel/* (leads, assessment, booking) | src/api/funnel.handler.ts — CREAR |
| G-F02 | No existe endpoint /api/funnel/facial-analysis | src/api/funnel.handler.ts — incluir |
| G-F03 | No existe tabla funnel_leads en schema.prisma | prisma/schema.prisma — AGREGAR modelos |
| G-F04 | No existe servicio de tasa de cambio BCV/paralelo | src/services/exchange-rate.service.ts — CREAR |
| G-F05 | external.handler.ts y external_handler.ts duplicados | Eliminar external_handler.ts (underscore) |
| G-F06 | ingestion.service.ts e ingestion_service.ts duplicados | Eliminar ingestion_service.ts (underscore) |
| G-F07 | snapshot.service.ts y snapshot_service.ts duplicados | Eliminar snapshot_service.ts (underscore) |
| G-F08 | No existe /api/funnel/assessment-to-patient (funnel→CIL) | src/api/funnel.handler.ts — incluir |
| G-F09 | No hay VITE_API_URL en el frontend para apuntar al backend | apps/landing/.env.example — CREAR |

# 2. CONTRATOS DE DATOS — ESPECIFICACIÓN COMPLETA

Los contratos de datos son interfaces TypeScript que viven en packages/types/src/funnel.ts. Son el lenguaje común entre el frontend y el backend. Ningún componente puede comunicarse con otro usando estructuras no definidas aquí. La regla de oro: si no está en el contrato, no existe.

| REGLA DE VERSIONING | v1 = estable, producción. Cambios son BREAKING. v1_1 = extensiones opcionales (nuevos campos opcionales). Nunca eliminar ni renombrar campos en la misma versión. Campos nuevos requeridos = bump de versión mayor. |
| --- | --- |

## 2.1 FunnelLead — Captura de Lead

// packages/types/src/funnel.ts — CONTRATO v1.0 export type FunnelInterestType = ¦ 'DEMO_PLATAFORMA' // Quiere ver la plataforma en acción ¦ 'INTEGRACION_EMR' // Quiere integrar con su sistema actual ¦ 'PARTNERSHIP_CLINICO' // Quiere ser aliado clínico / validador ¦ 'INFORMACION_GENERAL' // Solo quiere información ¦ 'LONGEVIDAD_CLINICA' // Interesado en módulo de longevidad ¦ 'ODONTOLOGIA_LONGEVIDAD' // Interesado en CFE dental ¦ 'TURISMO_SALUD' // Interesado en paquetes de turismo médico export type FunnelLeadSource = ¦ 'CTA_FORM' // Formulario principal ¦ 'VITALITY_TEST_RESULT' // Después de completar test celular ¦ 'FACIAL_ANALYSIS_RESULT' // Después del AgeBot facial ¦ 'CONSULTA_EXPLORATORIA' // Desde página de reserva ¦ 'HERO_CTA' // CTA del hero de la landing export type FunnelLeadStatus = 'NEW' ¦ 'CONTACTED' ¦ 'QUALIFIED' ¦ 'CONVERTED' ¦ 'UNQUALIFIED' export interface FunnelLead { // — Asignados por el servidor — id?: string // UUID tenantId?: string // UUID — tenant al que se asigna el lead createdAt?: string // ISO-8601 UTC status?: FunnelLeadStatus // — Datos del prospecto (frontend envía) — name: string // Nombre completo (REQUERIDO) email: string // Email validado RFC 5322 (REQUERIDO) organization?: string // Nombre de la institución phone?: string // Teléfono con código de país country?: string // ISO 3166-1 alpha-2 ('VE', 'CO', etc.) // — Contexto de interés — interestType: FunnelInterestType // (REQUERIDO) message?: string // Mensaje libre (max 2000 chars) // — Atribución y rastreo — source: FunnelLeadSource // (REQUERIDO) utmSource?: string utmCampaign?: string referralCode?: string // Código de afiliado si aplica // — Assessment vinculado (opcional) — vitalityAssessmentId?: string // UUID del test si lo completó antes facialAnalysisId?: string // UUID del análisis facial si aplica // — Consentimiento LOPD/GDPR (REQUERIDOS) — consentMarketing: boolean // Acepta comunicaciones consentDataProcessing: boolean // Acepta tratamiento (BLOQUEA si false) }

## 2.2 VitalityAssessmentResult — Test Celular de 45 Preguntas

export type VitalityCategory = 'EXCELENTE' ¦ 'BUENO' ¦ 'REGULAR' ¦ 'CRITICO' export interface VitalityDimensions { energiaEstadoMental: number // Grupo 1 — 11 preguntas (0-100) suenoCognicion: number // Grupo 2 — 6 preguntas (0-100) composicionCorporal: number // Grupo 3 — 13 preguntas (0-100) signosEnvejecimiento: number // Grupo 4 — 12 preguntas (0-100) rangoEdad: number // Grupo 5 — 3 preguntas (0-100) } export interface VitalityAssessmentResult { // — Asignados por servidor — id?: string tenantId?: string // — Resultado principal — score: number // 0-100 global category: VitalityCategory yearsBiological: number // Edad biológica estimada chronologicalAgeGroup: '45'¦'59'¦'69'¦'78' // Grupo de edad (R43/R44/R45) // — Dimensiones por grupo — dimensions: VitalityDimensions // — Payload de respuestas raw (auditoría + ML futuro) — answersPayload: Record<string, boolean> // { 'R1': true, 'R2': false, ... } // — Contexto de captura — completedAt: string // ISO-8601 UTC durationSeconds?: number // Tiempo total en completar deviceType?: 'mobile' ¦ 'desktop' ¦ 'tablet' sessionId?: string // Session ID anónima del browser // — Vinculación — leadId?: string // Si ya tenemos el lead }

## 2.3 FacialAnalysisResult — AgeBot Facial

export type FacialAnalysisProvider = ¦ 'MOCK' // Desarrollo — resultado determinístico (NO aleatorio) ¦ 'OPENAI_VISION' // gpt-4o-mini con visión ¦ 'AZURE_FACE' // Azure Cognitive Services Face API ¦ 'AWS_REKOGNITION' // AWS Rekognition DetectFaces export type FacialAnalysisErrorCode = ¦ 'NO_FACE_DETECTED' ¦ 'MULTIPLE_FACES' ¦ 'LOW_QUALITY_IMAGE' ¦ 'PROVIDER_ERROR' ¦ 'TIMEOUT' export interface FacialAnalysisResult { id?: string tenantId?: string // — Resultado — estimatedAge: number // Edad visual estimada confidence: number // 0.0 – 1.0 analysisPoints: number // Nº de landmarks detectados // — Factores de vitalidad (solo proveedores reales) — vitalityFactors?: { skinQuality?: number // 0-100 symmetry?: number // 0-100 eyeVitality?: number // 0-100 overallImpression?: number // 0-100 } // — Estado y proveedor — status: 'PENDING' ¦ 'COMPLETED' ¦ 'FAILED' errorCode?: FacialAnalysisErrorCode provider: FacialAnalysisProvider providerModel?: string // — Metadatos (PRIVACIDAD: imagen NO se almacena) — analyzedAt: string // ISO-8601 imageHash?: string // SHA-256 de la imagen (solo el hash) leadId?: string } // REGLA DE SEGURIDAD: La imagen base64 NUNCA se almacena en la BD. // Solo se guarda el hash SHA-256 para auditoría. // La imagen se anonimiza antes de enviarse a proveedores externos.

## 2.4 BookingRequest / BookingResponse — Consulta Exploratoria

export type ConsultationType = ¦ 'EXPLORATORIA_LONGEVIDAD' ¦ 'EXPLORATORIA_DENTAL' ¦ 'EXPLORATORIA_PREVENTIVA' ¦ 'SEGUNDA_OPINION' export type BookingStatus = ¦ 'CONFIRMED' // Slot asignado y confirmado ¦ 'PENDING_CONFIRM' // Recibida, pendiente confirmación ¦ 'WHATSAPP_ONLY' // No hay sistema digital, usar WhatsApp ¦ 'FAILED' // Error en todos los canales export interface BookingRequest { name: string email: string phone?: string consultationType: ConsultationType specialistPreference?: 'longevity' ¦ 'dental' ¦ 'preventive' ¦ 'any' preferredDate?: string // ISO date 'YYYY-MM-DD' preferredTime?: 'morning' ¦ 'afternoon' ¦ 'evening' timezone?: string // Default: 'America/Caracas' // Contexto clínico previo (si completó el test) vitalityScore?: number vitalityCategory?: VitalityCategory chiefConcern?: string // max 500 chars leadId?: string sessionId?: string } export interface BookingResponse { id: string status: BookingStatus confirmationCode?: string // Alfanumérico 8 chars scheduledAt?: string // ISO-8601 si hay slot asignado confirmationChannel: 'EMAIL' ¦ 'WHATSAPP' ¦ 'SMS' ¦ 'NONE' whatsappFallbackUrl?: string // URL pre-filled para WhatsApp nextSteps: string[] // Lista de pasos para el paciente }

## 2.5 ExchangeRate — Widget Cambiario Nativo

export interface ExchangeRateData { bcv: { usdToVes: number // Tasa oficial BCV updatedAt: string // ISO-8601 UTC source: 'BCV' isStale?: boolean // true si la API BCV no respondió } parallel: { usdToVes: number // Tasa paralelo (yadio.io) updatedAt: string source: 'yadio.io' ¦ 'estimated' isStale?: boolean } cacheExpiresInSeconds: number // Segundos hasta próxima actualización } // Helper — usar en cualquier componente del frontend: export function formatVES(usdAmount: number, rate: ExchangeRateData): string { const ves = usdAmount * rate.bcv.usdToVes return new Intl.NumberFormat('es-VE', { style: 'currency', currency: 'VES', maximumFractionDigits: 0 }).format(ves) } // Ejemplo: formatVES(1000, rate) → 'Bs. 36.420'

# 3. ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN — FLUJO COMPLETO

## 3.1 Diagrama de Capas

╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ CAPA 1 — PRESENTACIÓN (vytalix-landing) ║ ║ ║ ║ Landing (12 secciones) + Funnel Pages (5 por crear) ║ ║ ║ ║ usePublicFunnelStore (Zustand + sessionStorage) ║ ║ ↕ único punto de estado global del funnel ║ ║ ║ ║ src/services/api/funnelApi.ts ← src/types/funnel.ts ║ ║ (adapters tipados) (contratos compartidos) ║ ╚═══════════════════════════╦═══════════════════════════════════╝ ║ HTTPS POST/GET — JSON tipado ▼ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ CAPA 2 — API GATEWAY (vytalix-backend/server.ts) ║ ║ ║ ║ /api/funnel/* → funnel.handler.ts (CREAR) ║ ║ /api/exchange-rate → exchange.handler.ts (CREAR) ║ ║ /api/external/* → external.handler.ts (EXISTENTE) ║ ║ /v1/* → handlers.ts (EXISTENTE clínico) ║ ║ ║ ║ Auth: X-Funnel-Key (pública) para /funnel/* ║ ║ JWT RBAC para /v1/* ║ ║ Redis rate limiting: 10 req/min por IP en /funnel/* ║ ╚═════════════╦══════════════════════════╦════════════════════╝ ║ ║ ▼ ▼ ╔═════════════════════╗ ╔══════════════════════════════════╗ ║ CAPA 3A — FUNNEL ║ ║ CAPA 3B — CIL + CFE ║ ║ (tablas nuevas) ║ ║ (módulos existentes + CFE) ║ ║ ║ ║ ║ ║ funnel_leads ║ ║ pipeline/orchestrator.ts ║ ║ vitality_assess. ║ ║ decision/decision.engine.ts ║ ║ facial_analyses ║ ║ pipeline/risk-scoring.service ║ ║ bookings ║ ║ cfe/pcr-calculator.ts [CREAR] ║ ║ ║ ║ cfe/materials-registry [CREAR] ║ ╚═══════════╦═════════╝ ╚══════════════════════════════════╝ ║ ║ ╚══════════╦═══════════════╝ ▼ ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ CAPA 4 — PERSISTENCIA (PostgreSQL + TimescaleDB) ║ ║ ║ ║ RLS activo en TODAS las tablas clínicas y de funnel ║ ║ Redis cache: exchange rate (TTL 60s), sessions, rate limits ║ ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝

## 3.2 El Store del Funnel — Memoria del Journey del Usuario

El mayor problema de arquitectura del frontend actual es la ausencia de estado global del funnel. El score del test celular se calcula en tests.tsx pero no puede ser accedido desde cta.tsx para incluirlo en el lead. El resultado del AgeBot no persiste si el usuario navega. Este store de Zustand es la pieza que conecta todo el journey.

// src/store/usePublicFunnelStore.ts — CREAR import { create } from 'zustand' import { persist, createJSONStorage } from 'zustand/middleware' import type { VitalityAssessmentResult, FacialAnalysisResult, BookingResponse, ExchangeRateData } from '@/types/funnel' interface FunnelState { // Resultados de tests vitalityResult: VitalityAssessmentResult ¦ null facialResult: FacialAnalysisResult ¦ null // IDs del servidor (para correlación) leadId: string ¦ null assessmentId: string ¦ null bookingResult: BookingResponse ¦ null // Paso actual del funnel step: 'landing'¦'vitality_test'¦'facial_analysis'¦ 'results'¦'lead_capture'¦'booking'¦'confirmed' // Cache de tasa de cambio exchangeRate: ExchangeRateData ¦ null // Actions setVitalityResult: (r: VitalityAssessmentResult) => void setFacialResult: (r: FacialAnalysisResult) => void setLeadId: (id: string) => void setAssessmentId: (id: string) => void setBookingResult: (r: BookingResponse) => void setStep: (s: FunnelState['step']) => void setExchangeRate: (r: ExchangeRateData) => void reset: () => void } export const usePublicFunnelStore = create<FunnelState>()(persist( (set) => ({ vitalityResult: null, facialResult: null, leadId: null, assessmentId: null, bookingResult: null, step: 'landing', exchangeRate: null, setVitalityResult: r => set({ vitalityResult: r, step: 'results' }), setFacialResult: r => set({ facialResult: r }), setLeadId: id => set({ leadId: id }), setAssessmentId: id => set({ assessmentId: id }), setBookingResult: r => set({ bookingResult: r, step: 'confirmed' }), setStep: s => set({ step: s }), setExchangeRate: r => set({ exchangeRate: r }), reset: () => set({ vitalityResult: null, facialResult: null, leadId: null, assessmentId: null, bookingResult: null, step: 'landing' }), }), { name: 'vytalix-funnel-v1', storage: createJSONStorage(() => sessionStorage), // NO localStorage // Solo persistir resultados, no UI transiente partialize: s => ({ vitalityResult: s.vitalityResult, facialResult: s.facialResult, leadId: s.leadId, assessmentId: s.assessmentId, }), } ))

## 3.3 Capa de Servicios del Frontend — funnelApi.ts

La regla absoluta: ningún componente React hace un fetch directamente. Todo pasa por esta capa de servicios. Esto permite cambiar la URL del API, agregar autenticación, activar o desactivar mocks, o agregar logging de analytics sin tocar un solo componente de React.

// src/services/api/funnelApi.ts — CREAR import type { FunnelLead, VitalityAssessmentResult, FacialAnalysisResult, BookingRequest, BookingResponse, ExchangeRateData } from '@/types/funnel' const BASE = import.meta.env.VITE_API_URL ?? 'http://localhost:3001' const KEY = import.meta.env.VITE_FUNNEL_API_KEY ?? 'dev_funnel_key' export class FunnelApiError extends Error { constructor(public status: number, message: string) { super(message) this.name = 'FunnelApiError' } } async function post<T>(path: string, body: unknown): Promise<T> { const res = await fetch(`${BASE}${path}`, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-Funnel-Key': KEY }, body: JSON.stringify(body), signal: AbortSignal.timeout(10_000), }) if (!res.ok) { const err = await res.json().catch(() => ({})) throw new FunnelApiError(res.status, err.detail ?? `HTTP ${res.status}`) } const { data } = await res.json() return data as T } async function get<T>(path: string): Promise<T> { const res = await fetch(`${BASE}${path}`, { headers: { 'X-Funnel-Key': KEY }, signal: AbortSignal.timeout(5_000), }) if (!res.ok) throw new FunnelApiError(res.status, `HTTP ${res.status}`) const { data } = await res.json() return data as T } type LeadInput = Omit<FunnelLead,'id'¦'tenantId'¦'createdAt'¦'status'> type AssessmentInput = Omit<VitalityAssessmentResult,'id'¦'tenantId'> export const funnelApi = { submitLead: (lead: LeadInput) => post<{ id: string; status: string }>('/api/funnel/leads', lead), submitAssessment: (assessment: AssessmentInput) => post<{ id: string }>('/api/funnel/vitality-assessment', assessment), analyzeFacial: (imageBase64: string, sessionId?: string) => post<FacialAnalysisResult>('/api/funnel/facial-analysis', { imageBase64, sessionId }), requestBooking: (booking: BookingRequest) => post<BookingResponse>('/api/funnel/booking', booking), getExchangeRate: () => get<ExchangeRateData>('/api/exchange-rate'), }

## 3.4 Mock Layer Aislada — Reemplazar Math.random()

El análisis facial actual usa Math.random() para simular el resultado. Esto es un defecto de diseño porque: (1) no es reproducible, (2) mezcla el mock con el código de producción, (3) hace imposible hacer tests. La solución es un mock determinístico, aislado, fácil de reemplazar.

// src/services/__mocks__/funnelApi.mock.ts — CREAR // Usado cuando VITE_USE_MOCKS=true en .env.development import type { FunnelLead, VitalityAssessmentResult, FacialAnalysisResult, BookingRequest, BookingResponse } from '@/types/funnel' // MOCK DETERMINÍSTICO: mismo input → mismo output SIEMPRE // Basado en hash simple del imageBase64, NO en Math.random() function deterministicAge(imageBase64: string): number { let hash = 0 for (let i = 0; i < Math.min(imageBase64.length, 100); i++) { hash = (hash * 31 + imageBase64.charCodeAt(i)) & 0xffffffff } return 35 + Math.abs(hash % 30) // 35–65 años, siempre igual para mismo input } export const funnelApiMock = { submitLead: async (lead: Omit<FunnelLead,'id'¦'tenantId'¦'createdAt'¦'status'>) => { await delay(600) return { id: 'mock-lead-' + Date.now(), status: 'NEW' as const } }, submitAssessment: async (a: Omit<VitalityAssessmentResult,'id'¦'tenantId'>) => { await delay(400) return { id: 'mock-assessment-' + Date.now() } }, analyzeFacial: async (imageBase64: string): Promise<FacialAnalysisResult> => { await delay(2500) // Simular latencia realista de análisis return { estimatedAge: deterministicAge(imageBase64), confidence: 0.82, // Siempre igual — reproducible analysisPoints: 24, status: 'COMPLETED', provider: 'MOCK', analyzedAt: new Date().toISOString(), } }, requestBooking: async (b: BookingRequest): Promise<BookingResponse> => { await delay(800) const code = 'VYT' + Math.random().toString(36).slice(2,7).toUpperCase() // WhatsApp fallback siempre disponible — modelo Venezuela return { id: 'mock-booking-' + Date.now(), status: 'WHATSAPP_ONLY', confirmationCode: code, confirmationChannel: 'WHATSAPP', whatsappFallbackUrl: `https://wa.me/58412XXXXXXX?text=${encodeURIComponent( `Hola! Mi código de consulta es ${code}. ${b.name}, ${b.consultationType}` )}`, nextSteps: [ `Tu código de consulta es: ${code}`, 'Haz clic en el botón de WhatsApp para confirmar tu cita', 'Un especialista te contactará en menos de 24 horas', ], } }, getExchangeRate: async () => ({ bcv: { usdToVes: 36.42, updatedAt: new Date().toISOString(), source: 'BCV' as const }, parallel: { usdToVes: 37.15, updatedAt: new Date().toISOString(), source: 'yadio.io' as const }, cacheExpiresInSeconds: 60, }), } const delay = (ms: number) => new Promise(r => setTimeout(r, ms))

# 4. SCHEMA PRISMA — NUEVOS MODELOS DEL FUNNEL

Las siguientes definiciones se agregan a prisma/schema.prisma sin modificar ningún modelo existente. Siguen el mismo patrón de tenantId para RLS y los mismos índices del esquema clínico.

// Agregar a prisma/schema.prisma — DESPUÉS de los modelos existentes /// Lead capturado desde el funnel público de la landing. /// Tabla de entrada: cuando el lead se convierte, se crea un User clínico. model FunnelLead { id String @id @default(dbgenerated("gen_random_uuid()")) @db.Uuid tenantId String @db.Uuid name String @db.VarChar(200) email String @db.VarChar(255) organization String? @db.VarChar(255) phone String? @db.VarChar(50) country String? @db.VarChar(2) // ISO 3166-1 alpha-2 interestType String @db.VarChar(50) // FunnelInterestType message String? @db.Text source String @db.VarChar(50) // FunnelLeadSource utmSource String? @db.VarChar(100) utmCampaign String? @db.VarChar(100) referralCode String? @db.VarChar(50) vitalityAssessmentId String? @db.Uuid facialAnalysisId String? @db.Uuid consentMarketing Boolean @default(false) consentDataProcessing Boolean @default(false) status String @default("NEW") @db.VarChar(20) createdAt DateTime @default(now()) @db.Timestamptz updatedAt DateTime @updatedAt @db.Timestamptz assessments VitalityAssessment[] @@index([tenantId]) @@index([tenantId, email]) @@index([tenantId, status]) @@index([tenantId, createdAt(sort: Desc)]) @@map("funnel_leads") } /// Resultado del test celular de 45 preguntas. /// Fuente de datos primaria para el journey del paciente en el funnel. model VitalityAssessment { id String @id @default(dbgenerated("gen_random_uuid()")) @db.Uuid tenantId String @db.Uuid score Int // 0-100 category String @db.VarChar(20) // VitalityCategory yearsBiological Int chronologicalAgeGroup String @db.VarChar(10) dimEnergiaEstadoMental Int dimSuenoCognicion Int dimComposicionCorporal Int dimSignosEnvejecimiento Int dimRangoEdad Int answersPayload Json @db.JsonB // Record<string, boolean> completedAt DateTime @db.Timestamptz durationSeconds Int? deviceType String? @db.VarChar(20) sessionId String? @db.VarChar(100) leadId String? @db.Uuid lead FunnelLead? @relation(fields:[leadId], references:[id]) @@index([tenantId]) @@index([tenantId, leadId]) @@index([tenantId, completedAt(sort: Desc)]) @@map("vitality_assessments") } /// Análisis facial del AgeBot. La imagen NO se almacena. model FacialAnalysis { id String @id @default(dbgenerated("gen_random_uuid()")) @db.Uuid tenantId String @db.Uuid estimatedAge Int confidence Decimal @db.Decimal(4,3) analysisPoints Int status String @db.VarChar(20) provider String @db.VarChar(30) providerModel String? @db.VarChar(50) imageHash String? @db.VarChar(64) // SHA-256, no la imagen errorCode String? @db.VarChar(30) analyzedAt DateTime @db.Timestamptz leadId String? @db.Uuid @@index([tenantId]) @@index([tenantId, analyzedAt(sort: Desc)]) @@map("facial_analyses") } /// Solicitud de consulta exploratoria. model Booking { id String @id @default(dbgenerated("gen_random_uuid()")) @db.Uuid tenantId String @db.Uuid name String @db.VarChar(200) email String @db.VarChar(255) phone String? @db.VarChar(50) consultationType String @db.VarChar(50) specialistPreference String? @db.VarChar(30) preferredDate String? @db.VarChar(10) preferredTime String? @db.VarChar(20) timezone String? @db.VarChar(50) vitalityScore Int? vitalityCategory String? @db.VarChar(20) chiefConcern String? @db.Text status String @default("PENDING_CONFIRM") @db.VarChar(30) confirmationCode String? @db.VarChar(10) confirmationChannel String? @db.VarChar(20) scheduledAt DateTime? @db.Timestamptz leadId String? @db.Uuid createdAt DateTime @default(now()) @db.Timestamptz @@index([tenantId]) @@index([tenantId, status]) @@index([tenantId, createdAt(sort: Desc)]) @@map("bookings") }

# 5. HANDLER DEL FUNNEL — src/api/funnel.handler.ts

Este es el archivo más importante a crear en el backend. Centraliza todos los endpoints del funnel público. Usa pg directo (como el resto del backend) para no depender de Prisma generate. Aplica rate limiting por IP usando Redis y valida con Zod.

// src/api/funnel.handler.ts — CREAR import { Request, Response } from 'express' import { z } from 'zod' import { randomUUID, createHash } from 'crypto' import { getDb, withTenant } from '../lib/db' import { logger } from '../lib/logger' // ─── Zod Schemas (validación en el gateway) ─────────────── const LeadSchema = z.object({ name: z.string().min(2).max(200), email: z.string().email(), organization: z.string().max(255).optional(), interestType: z.enum(['DEMO_PLATAFORMA','INTEGRACION_EMR','PARTNERSHIP_CLINICO', 'INFORMACION_GENERAL','LONGEVIDAD_CLINICA','ODONTOLOGIA_LONGEVIDAD','TURISMO_SALUD']), message: z.string().max(2000).optional(), source: z.enum(['CTA_FORM','VITALITY_TEST_RESULT','FACIAL_ANALYSIS_RESULT', 'CONSULTA_EXPLORATORIA','HERO_CTA']), vitalityAssessmentId: z.string().uuid().optional(), consentMarketing: z.boolean(), consentDataProcessing: z.boolean(), }) const AssessmentSchema = z.object({ score: z.number().int().min(0).max(100), category: z.enum(['EXCELENTE','BUENO','REGULAR','CRITICO']), yearsBiological: z.number().int().min(18).max(120), chronologicalAgeGroup: z.enum(['45','59','69','78']), dimensions: z.object({ energiaEstadoMental: z.number().int().min(0).max(100), suenoCognicion: z.number().int().min(0).max(100), composicionCorporal: z.number().int().min(0).max(100), signosEnvejecimiento: z.number().int().min(0).max(100), rangoEdad: z.number().int().min(0).max(100), }), answersPayload: z.record(z.string(), z.boolean()), completedAt: z.string().datetime(), sessionId: z.string().max(100).optional(), leadId: z.string().uuid().optional(), }) const FacialSchema = z.object({ imageBase64: z.string().min(100).max(3_000_000), // max ~2.1MB base64 sessionId: z.string().max(100).optional(), leadId: z.string().uuid().optional(), }) const BookingSchema = z.object({ name: z.string().min(2).max(200), email: z.string().email(), phone: z.string().max(50).optional(), consultationType: z.enum(['EXPLORATORIA_LONGEVIDAD','EXPLORATORIA_DENTAL', 'EXPLORATORIA_PREVENTIVA','SEGUNDA_OPINION']), vitalityScore: z.number().int().min(0).max(100).optional(), vitalityCategory: z.enum(['EXCELENTE','BUENO','REGULAR','CRITICO']).optional(), chiefConcern: z.string().max(500).optional(), leadId: z.string().uuid().optional(), }) // ─── Helpers ────────────────────────────────────────────── const TENANT_DEFAULT = process.env.DEFAULT_FUNNEL_TENANT_ID ?? 'a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001' // demo tenant function problem(res: Response, status: number, detail: string, corr: string) { return res.status(status).json({ type: `https://api.vytalix.health/errors/${status}`, title: status === 422 ? 'Validation Failed' : 'Error', status, detail, correlationId: corr, }) } // ─── POST /api/funnel/leads ──────────────────────────────── export async function handleSubmitLead(req: Request, res: Response) { const corr = (req as any).correlationId ?? randomUUID() const parsed = LeadSchema.safeParse(req.body) if (!parsed.success) return problem(res, 422, parsed.error.issues.map(i => i.message).join(', '), corr) const d = parsed.data if (!d.consentDataProcessing) return problem(res, 422, 'consentDataProcessing is required', corr) const db = getDb() // Anti-spam: bloquear mismo email en 24h const recent = await db.rawQuery( `SELECT id FROM funnel_leads WHERE email=$1 AND "tenantId"=$2::uuid AND "createdAt" > NOW() - INTERVAL '24 hours' LIMIT 1`, [d.email, TENANT_DEFAULT] ) if (recent.rows.length > 0) { return res.status(409).json({ data: { id: recent.rows[0].id, status: 'EXISTING', message: 'Lead already registered in 24h' } }) } const result = await db.rawQuery( `INSERT INTO funnel_leads ("tenantId",name,email,organization,"interestType", message,source,"vitalityAssessmentId", "consentMarketing","consentDataProcessing",status) VALUES ($1::uuid,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8::uuid,$9,$10,'NEW') RETURNING id`, [TENANT_DEFAULT,d.name,d.email,d.organization??null, d.interestType,d.message??null,d.source, d.vitalityAssessmentId??null, d.consentMarketing,d.consentDataProcessing] ) logger.info({corr,email:d.email,source:d.source},'Funnel lead created') res.status(201).json({ data: { id: result.rows[0].id, status: 'NEW', confirmationEmailSent: false // TODO: email service }, meta: { correlationId: corr } }) } // ─── POST /api/funnel/vitality-assessment ───────────────── export async function handleSubmitAssessment(req: Request, res: Response) { const corr = (req as any).correlationId ?? randomUUID() const parsed = AssessmentSchema.safeParse(req.body) if (!parsed.success) return problem(res,422, parsed.error.issues[0].message,corr) const d = parsed.data const db = getDb() const result = await db.rawQuery( `INSERT INTO vitality_assessments ("tenantId",score,category,"yearsBiological","chronologicalAgeGroup", "dimEnergiaEstadoMental","dimSuenoCognicion","dimComposicionCorporal", "dimSignosEnvejecimiento","dimRangoEdad", "answersPayload","completedAt","sessionId","leadId") VALUES ($1::uuid,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,$11::jsonb,$12::timestamptz,$13,$14::uuid) RETURNING id`, [TENANT_DEFAULT,d.score,d.category,d.yearsBiological, d.chronologicalAgeGroup, d.dimensions.energiaEstadoMental,d.dimensions.suenoCognicion, d.dimensions.composicionCorporal,d.dimensions.signosEnvejecimiento, d.dimensions.rangoEdad, JSON.stringify(d.answersPayload),d.completedAt, d.sessionId??null,d.leadId??null] ) res.json({ data: { id: result.rows[0].id }, meta: { correlationId: corr } }) } // ─── POST /api/funnel/facial-analysis ───────────────────── export async function handleFacialAnalysis(req: Request, res: Response) { const corr = (req as any).correlationId ?? randomUUID() const parsed = FacialSchema.safeParse(req.body) if (!parsed.success) return problem(res,422, parsed.error.issues[0].message,corr) const { imageBase64, sessionId, leadId } = parsed.data const imageHash = createHash('sha256').update(imageBase64).digest('hex') // Si VISION_PROVIDER=mock → resultado determinístico (NO Math.random) const provider = process.env.VISION_PROVIDER ?? 'mock' let estimatedAge: number, confidence: number if (provider === 'mock') { // Determinístico: basado en los primeros 50 chars del hash const hashInt = parseInt(imageHash.slice(0,8), 16) estimatedAge = 35 + (hashInt % 30) confidence = 0.78 } else { // TODO: llamada real a OpenAI Vision / Azure Face / AWS Rekognition // Retornar 501 hasta que se implemente el proveedor real return problem(res, 501, `Vision provider '${provider}' not yet implemented`, corr) } const db = getDb() const result = await db.rawQuery( `INSERT INTO facial_analyses ("tenantId","estimatedAge",confidence,"analysisPoints", status,provider,"imageHash","analyzedAt","leadId") VALUES ($1::uuid,$2,$3,24,'COMPLETED',$4,$5,NOW(),$6::uuid) RETURNING id`, [TENANT_DEFAULT,estimatedAge,confidence,provider,imageHash,leadId??null] ) res.json({ data: { id: result.rows[0].id, estimatedAge, confidence, analysisPoints: 24, status: 'COMPLETED', provider, analyzedAt: new Date().toISOString(), }, meta: { correlationId: corr } }) } // ─── POST /api/funnel/booking ────────────────────────────── export async function handleBooking(req: Request, res: Response) { const corr = (req as any).correlationId ?? randomUUID() const parsed = BookingSchema.safeParse(req.body) if (!parsed.success) return problem(res,422, parsed.error.issues[0].message,corr) const d = parsed.data const code = 'VYT' + randomUUID().replace(/-/g,'').slice(0,6).toUpperCase() const waNumber = process.env.WHATSAPP_NUMBER ?? '58412XXXXXXX' const waMsg = encodeURIComponent( `Hola! Soy ${d.name}. Mi código de consulta es ${code}. `+ `Tipo: ${d.consultationType}. Email: ${d.email}` ) const waUrl = `https://wa.me/${waNumber}?text=${waMsg}` const db = getDb() await db.rawQuery( `INSERT INTO bookings ("tenantId",name,email,phone,"consultationType", "vitalityScore","vitalityCategory","chiefConcern", status,"confirmationCode","confirmationChannel","leadId") VALUES ($1::uuid,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,'WHATSAPP_ONLY',$9,'WHATSAPP',$10::uuid)`, [TENANT_DEFAULT,d.name,d.email,d.phone??null,d.consultationType, d.vitalityScore??null,d.vitalityCategory??null,d.chiefConcern??null, code,d.leadId??null] ) res.status(201).json({ data: { id: randomUUID(), status: 'WHATSAPP_ONLY', confirmationCode: code, confirmationChannel: 'WHATSAPP', whatsappFallbackUrl: waUrl, nextSteps: [ `Tu código de consulta es: ${code}`, 'Haz clic en WhatsApp para confirmar tu cita con nuestro equipo', 'Un especialista te contactará en menos de 24 horas', ], }, meta: { correlationId: corr } }) }

# 6. REGISTRO DE RUTAS EN server.ts

Agregar estas líneas al server.ts existente, después de los imports y antes del app.use('/v1', api). El bloque de rutas del funnel es completamente separado del bloque clínico para mantener la separación de autenticación.

// En server.ts — AGREGAR estas importaciones al inicio: import { handleSubmitLead, handleSubmitAssessment, handleFacialAnalysis, handleBooking, } from './api/funnel.handler' import { exchangeRateHandler } from './api/exchange-rate.handler' // ─── Middleware de autenticación para el funnel (API key pública) ─── function funnelKeyMiddleware(req: Request, res: Response, next: NextFunction) { const key = req.headers['x-funnel-key'] const validKey = process.env.FUNNEL_API_KEY ?? 'dev_funnel_key' if (!key ¦¦ key !== validKey) { return res.status(401).json({ detail: 'Invalid X-Funnel-Key' }) } next() } // ─── Rutas del funnel PÚBLICO (agregar ANTES de app.use('/v1', api)) ─── app.post('/api/funnel/leads', funnelKeyMiddleware, handleSubmitLead) app.post('/api/funnel/vitality-assessment', funnelKeyMiddleware, handleSubmitAssessment) app.post('/api/funnel/facial-analysis', funnelKeyMiddleware, handleFacialAnalysis) app.post('/api/funnel/booking', funnelKeyMiddleware, handleBooking) app.get('/api/exchange-rate', exchangeRateHandler) // sin auth // ─── Variables de entorno nuevas requeridas — agregar a .env.example ─── // FUNNEL_API_KEY=dev_funnel_key_CHANGE_IN_PROD // DEFAULT_FUNNEL_TENANT_ID=a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001 // VISION_PROVIDER=mock # 'mock' ¦ 'openai' ¦ 'azure' ¦ 'aws' // WHATSAPP_NUMBER=58412XXXXXXX

## 6.1 Exchange Rate Handler — src/api/exchange-rate.handler.ts

// src/api/exchange-rate.handler.ts — CREAR import { Request, Response } from 'express' import Redis from 'ioredis' let redis: Redis ¦ null = null function getRedis(): Redis ¦ null { if (!redis && process.env.REDIS_URL) { redis = new Redis(process.env.REDIS_URL, { maxRetriesPerRequest: 1 }) redis.on('error', () => { redis = null }) // Fallar silenciosamente } return redis } const CACHE_TTL = 60 // segundos const CACHE_KEY = 'exchange:usd-ves' async function fetchBCV(): Promise<number ¦ null> { try { const r = await fetch('https://www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-de-cambio', { signal: AbortSignal.timeout(4000) }) // Parse HTML para extraer la tasa — simplificado // En producción usar biblioteca de scraping robusta const text = await r.text() const match = text.match(/USD.*?([0-9]+[,.][0-9]+)/s) if (match) return parseFloat(match[1].replace(',','.')) return null } catch { return null } } async function fetchParallel(): Promise<number ¦ null> { try { const r = await fetch('https://api.yadio.io/exrates/USD', { signal: AbortSignal.timeout(4000) }) const data = await r.json() return data?.USD?.VES ?? null } catch { return null } } export async function exchangeRateHandler(_req: Request, res: Response) { const r = getRedis() if (r) { const cached = await r.get(CACHE_KEY).catch(() => null) if (cached) return res.json({ data: JSON.parse(cached) }) } const [bcvRate, parallelRate] = await Promise.all([fetchBCV(), fetchParallel()]) const now = new Date().toISOString() const data = { bcv: { usdToVes: bcvRate ?? 36.0, // Último conocido si falla updatedAt: now, source: 'BCV' as const, isStale: bcvRate === null, }, parallel: { usdToVes: parallelRate ?? (bcvRate ? bcvRate*1.02 : 36.72), updatedAt: now, source: parallelRate ? 'yadio.io' as const : 'estimated' as const, isStale: parallelRate === null, }, cacheExpiresInSeconds: CACHE_TTL, } if (r) r.setex(CACHE_KEY, CACHE_TTL, JSON.stringify(data)).catch(()=>{}) res.json({ data }) }

# 7. VARIABLES DE ENTORNO — .env.example ACTUALIZADO

# ══════════════════════════════════════════════════════════ # AGREGAR al .env.example del backend: # ══════════════════════════════════════════════════════════ # Funnel público FUNNEL_API_KEY=dev_funnel_key_CHANGE_IN_PROD_min32chars DEFAULT_FUNNEL_TENANT_ID=a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001 # Visión computacional para AgeBot VISION_PROVIDER=mock # mock ¦ openai ¦ azure ¦ aws OPENAI_API_KEY=sk-... # Solo si VISION_PROVIDER=openai AZURE_FACE_KEY=... # Solo si VISION_PROVIDER=azure # WhatsApp fallback para bookings WHATSAPP_NUMBER=58412XXXXXXX # Exchange rate EXCHANGE_RATE_CACHE_TTL=60 # ══════════════════════════════════════════════════════════ # CREAR apps/landing/.env.example (frontend): # ══════════════════════════════════════════════════════════ VITE_API_URL=http://localhost:3001 VITE_FUNNEL_API_KEY=dev_funnel_key_CHANGE_IN_PROD_min32chars VITE_USE_MOCKS=true # true en desarrollo, false en producción

# 8. PLAN DE EJECUCIÓN — SPRINTS CONCRETOS

Este plan está calibrado para bootstrapped con IA como equipo extendido. Cada sprint tiene entregables verificables y un criterio de aceptación claro. El agente de Claude Code puede ejecutar cada sprint con los artefactos de este documento como especificación.

| Sprint | Duración | Archivos a crear/modificar | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| S1: Tipos + Store | 2 días | packages/types/src/funnel.ts src/store/usePublicFunnelStore.ts src/services/api/funnelApi.ts src/services/__mocks__/funnelApi.mock.ts apps/landing/.env.example | npm run build sin errores TypeScript. Store persiste resultado del test en sessionStorage. |
| S2: Backend funnel | 3 días | src/api/funnel.handler.ts src/api/exchange-rate.handler.ts prisma/schema.prisma (nuevos modelos) prisma/migrations/add_funnel_tables server.ts (agregar rutas) | curl POST /api/funnel/leads → 201. curl GET /api/exchange-rate → 200 con tasas. |
| S3: Conectar tests.tsx | 1 día | src/components/landing/tests.tsx (modificar) → FaceAgeModal: reemplazar Math.random() con funnelApi.analyzeFacial() → CellularAgeModal: al calcular resultado, llamar funnelApi.submitAssessment() | Test celular completado → assessmentId guardado en store. Facial → resultado determinístico. |
| S4: Conectar cta.tsx | 1 día | src/components/landing/cta.tsx (modificar) → handleSubmit: reemplazar setTimeout con funnelApi.submitLead() → incluir vitalityAssessmentId del store en el payload | Formulario enviado → lead creado en BD con assessmentId vinculado. Sin 'éxito falso'. |
| S5: Widget cambiario | 1 día | src/hooks/useExchangeRate.ts (crear) src/components/ui/ExchangeRateWidget.tsx (crear) → Integrar en cualquier pantalla que muestre precios | Widget muestra tasas BCV y paralelo. Se actualiza cada 60s. Funciona offline con último valor. |
| S6: Páginas del funnel | 3 días | src/pages/ResultadoScorePage.tsx src/pages/ConsultaExploratoriaPage.tsx src/App.tsx (agregar router) → Conectar con store + funnelApi | Flujo completo: test → resultado → captura lead → booking → confirmación con código WhatsApp. |

## 8.1 Prompt para Claude Code — Sprint 1

El siguiente prompt es el que debes usar en Claude Code (o Cursor) para ejecutar el Sprint 1. Pega este prompt exacto en una sesión nueva apuntando al repo de la landing:

PROMPT PARA CLAUDE CODE — SPRINT 1: ════════════════════════════════════════════════════════ Estás trabajando en el repositorio vytalix-landing. Tu tarea es crear la infraestructura de tipos y estado del funnel. CREAR estos archivos con el contenido exacto de la especificación: 1. src/types/funnel.ts — Interfaces: FunnelLead, VitalityAssessmentResult, VitalityDimensions, FacialAnalysisResult, BookingRequest, BookingResponse, ExchangeRateData — Types: FunnelInterestType, FunnelLeadSource, FunnelLeadStatus, VitalityCategory, FacialAnalysisProvider, ConsultationType, BookingStatus — Helper: formatVES(usdAmount, rate) → string 2. src/store/usePublicFunnelStore.ts — Usar zustand con persist middleware y createJSONStorage(sessionStorage) — Estado: vitalityResult, facialResult, leadId, assessmentId, bookingResult, step, exchangeRate — Actions: setVitalityResult (también setea step='results'), setFacialResult, setLeadId, setAssessmentId, setBookingResult (también setea step='confirmed'), setStep, setExchangeRate, reset — partialize: solo persistir vitalityResult, facialResult, leadId, assessmentId (NO el estado de UI) 3. src/services/api/funnelApi.ts — Función post<T>(path, body) con AbortSignal.timeout(10_000) — Función get<T>(path) — Clase FunnelApiError(status, message) — Export: funnelApi con métodos: submitLead, submitAssessment, analyzeFacial, requestBooking, getExchangeRate — Usar VITE_API_URL y VITE_FUNNEL_API_KEY del import.meta.env 4. src/services/__mocks__/funnelApi.mock.ts — funnelApiMock con las mismas firmas que funnelApi — analyzeFacial: resultado DETERMINÍSTICO basado en hash del input (NO Math.random()). Fórmula: hash de los primeros 100 chars del base64 → edad = 35 + (hash % 30), confidence = 0.82 siempre — requestBooking: status='WHATSAPP_ONLY', genera código VYT+6chars — Todos los métodos tienen delay artificial realista (600-2500ms) 5. apps/landing/.env.example (o .env.example en raíz si no hay monorepo) VITE_API_URL=http://localhost:3001 VITE_FUNNEL_API_KEY=dev_funnel_key VITE_USE_MOCKS=true VERIFICAR al final: - npm run build: debe pasar sin errores TypeScript - Los tipos de funnelApi y funnelApiMock deben ser compatibles - El store debe compilar y el persist middleware debe funcionar NO modificar ningún componente existente todavía. NO agregar React Router todavía. Solo crear estos 5 archivos.

# 9. CORRECCIONES INMEDIATAS — ELIMINAR DUPLICADOS

El SYSTEM_AUDIT.md identifica 5 pares de archivos duplicados en el backend. Estos duplicados deben eliminarse antes de cualquier desarrollo adicional porque generan ambigüedad de importación y confusión para los agentes de IA que leen el código. La regla es simple: si hay un archivo con guion bajo y uno con punto, el canónico es el de punto.

| Archivo a ELIMINAR | Canónico a MANTENER | Razón |
| --- | --- | --- |
| src/api/external_handler.ts | src/api/external.handler.ts | external.handler.ts usa withTenant de lib/db — más correcto |
| src/ingestion/ingestion_service.ts | src/ingestion/ingestion.service.ts | ingestion.service.ts tiene ingestBatch con continueOnError completo |
| src/pipeline/snapshot_service.ts | src/pipeline/snapshot.service.ts | snapshot.service.ts usa withTenant correcto sin referencias rotas |
| src/api/observability_handler.ts | src/api/observability.handler.ts | observability.handler.ts tiene metricsMiddleware y healthHandler correctos |
| prisma/seed_mvp.ts | src/demo/seed-demo.ts | seed-demo.ts usa DEMO frozen dataset. seed_mvp.ts usa Prisma cliente |

| ACCIÓN INMEDIATA | Ejecutar: rm src/api/external_handler.ts src/ingestion/ingestion_service.ts src/pipeline/snapshot_service.ts src/api/observability_handler.ts prisma/seed_mvp.ts — y hacer grep en todo el código para asegurarse de que ningún archivo importa los eliminados. |
| --- | --- |

# 10. RESUMEN EJECUTIVO PARA EL FOUNDER

Después de analizar el código fuente completo de ambos repositorios, el estado real del proyecto es mejor de lo que parece desde la documentación: el backend CIL es sólido y está listo para producción. La landing tiene diseño premium y el test celular funciona correctamente. La brecha real es de integración, no de arquitectura.

Los seis archivos más importantes a crear en el corto plazo son, en orden de impacto: (1) src/types/funnel.ts — los contratos que conectan todo; (2) src/store/usePublicFunnelStore.ts — la memoria del journey del usuario; (3) src/api/funnel.handler.ts en el backend — los 4 endpoints del funnel; (4) src/services/api/funnelApi.ts — la capa de red del frontend; (5) las nuevas tablas en schema.prisma — donde vive la data del funnel; y (6) la corrección de FaceAgeModal para reemplazar Math.random() con el mock determinístico.

Con estos seis archivos, el flujo completo de la landing funciona de extremo a extremo con mocks controlados, sin éxitos falsos, sin datos aleatorios, y con estado persistente en la sesión. Eso es el MVP técnico que permite validar el modelo de negocio con los primeros usuarios beta. Los pasos siguientes (activar proveedores reales de visión, conectar email, implementar calendario de citas) son mejoras incrementales sobre una base sólida.

| VENTAJA COMPETITIVA TÉCNICA | La arquitectura que estás construyendo tiene una propiedad que muy pocos sistemas en la región tienen: cada resultado del test, cada análisis facial y cada lead capturado tiene un identificador único correlacionado que permite, cuando el paciente se convierte en cliente, importar automáticamente todo su historial del funnel como las primeras observaciones de su expediente clínico en Vytalix. Eso es eliminar la fricción de onboarding que frustra al 60% de los usuarios en SaaS de salud. |
| --- | --- |

— Fin del Documento Técnico —

Vytalix Clinical Intelligence Layer  ·  Contratos de Datos & Plan de Implementación  ·  v1.0  ·  Mayo 2026